**План создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры Фёдоровского муниципального района**

**Саратовской области на 2014 год.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование объекта | Видработ | Заказчик | Форма собствен-ности | место распо-ложениеобъекта | Срокреализации | Объем инвестиций, млн.руб |  | Степень готов-ности |
| Все-го | собственные | ф.б. | м.б | спонсорские |
| 1 | ФАПс. Первомайское | строи-тельство | МокроусскаяЦРБ | государст-венная | с.Первомайс-кое | 2014-2015 г. | 2,7 |  | 2,7 |  |  | разработ-ка сметной документации |
| 2 | Мехток,с. Морцы  | строи-тельство | КФХ Кузнецова А.В. | частная | с. Морцы | 2014-2015 г | 0,76 | 0,76 |  |  |  | оформлениеземельно-гоучастка, приобрете-ние оборудования |
| 3 | ДШИ п. Мокроус | ремонт | Управление культуры | муници-пальная | п. Мокроус, ул.Энгельса, д. 14а | 2014г. | 0,256 |  |  | 0,256 |  | Подрядчик выполняет работы |
| 4 | ДЮСШ п. Мокроус | ремонт | Управление образования | муници-пальная | п.Мокроус, ул.Пионерс-кая, д.17 | 2014-2015г. | 3,763 |  |  |  | 3,763 | Подготов-лена сметная документация |
| 5 | Ремонт дорожно-го покрытия п. Мокроус | строи-тельство | Администра-ция Мокроусского МО | муници-пальная | п. Мокроус, ул.Кольцевая ул. Юнева | 2014 г. | 4,4 |  |  | 4,4 |  | Подряд-чик выполняет работы |
| 6 | Мехток,с. Семенов-ка | строи-тельство | ИП Собачко О.А  | частная | с. Семеновка | 2014-2015 г | 0,8 | 0,8 |  |  |  | оформле-ниеземельно-гоучастка, приобрете-ние оборудования |