**План создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры Фёдоровского муниципального района**

**Саратовской области на 2014 год.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование объекта | Вид  работ | Заказчик | Форма  собствен-  ности | место распо-  ложение  объекта | Срок  реализации | Объем инвестиций, млн.руб | | | | |  | Степень готов-  ности |
| Все-  го | собственные | ф.б. | м.б | спонсор  ские |
| 1 | ФАП  с. Первомайское | строи-  тельство | Мокроусская  ЦРБ | государст-  венная | с.Первомайс-  кое | 2014-2015 г. | 2,7 |  | 2,7 |  |  | разработ-  ка сметной документации | |
| 2 | Мехток,  с. Морцы | строи-  тельство | КФХ Кузнецова А.В. | частная | с. Морцы | 2014-2015 г | 0,76 | 0,76 |  |  |  | оформление  земельно-  го  участка, приобрете-ние оборудования | |
| 3 | ДШИ  п. Мокроус | ремонт | Управление  культуры | муници-  пальная | п. Мокроус,  ул.Энгельса, д. 14а | 2014г. | 0,256 |  |  | 0,256 |  | Подряд  чик выполняет работы | |
| 4 | ДЮСШ  п. Мокроус | ремонт | Управление образования | муници-  пальная | п.Мокроус,  ул.Пионерс-  кая, д.17 | 2014-2015г. | 3,763 |  |  |  | 3,763 | Подготов-  лена сметная документация | |
| 5 | Ремонт дорожно-  го покрытия  п. Мокроус | строи-  тельство | Администра-ция Мокроусско  го МО | муници-  пальная | п. Мокроус, ул.Кольцевая ул. Юнева | 2014 г. | 4,4 |  |  | 4,4 |  | Подряд-  чик выполняет работы | |
| 6 | Мехток,  с. Семенов-  ка | строи-  тельство | ИП Собачко О.А | частная | с. Семеновка | 2014-2015 г | 0,8 | 0,8 |  |  |  | оформле-  ние  земельно-  го  участка, приобрете-ние оборудования | |