01.12.2015 289

**Об утверждении муниципальной программы «Дорожная деятельность на территории Федоровского муниципального района в 2016 году»**

Руководствуясь Уставом района, в целях проведения мероприятий в сфере дорожной деятельности на территории района в 2016 году, администрация Федоровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить муниципальную программу «Дорожная деятельность на территории Федоровского муниципального района в 2016 году» согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вперед» и в сети Интернет на сайте mokrous.sarmo.ru.

И.о. главы администрации

Федоровского муниципального района А.А. Гречихо

Приложение

к постановлению

№ 289 от 01.12.2015

**Муниципальная программа**

**«Дорожная деятельность на территории Федоровского**

**муниципального района в 2016 году»**

**Паспорт муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | - муниципальная программа «Дорожная деятельность на территории Федоровского муниципального района в 2016 году» |
| Основание для разработки Программы | - распоряжение главы администрации Федоровского муниципального района |
| Заказчик Программы | - администрация Федоровского муниципального района |
| Основные разработчики Программы | - администрация Федоровского муниципального района. |
| Цели Программы | - создание благоприятной сферы жизнедеятельности населения района, которая является одной из составляющих комплексного решения проблемы экономического и социального развития района |
| Задачи Программы | - сохранение дорожной транспортной инфраструктуры района;создание экономических условий для перехода к устойчивому социально-экономическому развитию района |
| Срок реализации Программы. | - 2016 год |
| Исполнители программных мероприятий | - администрация Федоровского муниципального района; предприятия дорожно-транспортного комплекса (по результатам размещения муниципального заказа) |
| Объем и источники финансирования | - всего на реализацию Программы требуется 8339,3 тысяч рублей,  в том числе:средства местных бюджетов (муниципальных дорожных фондов) – 7662,6 тысяч рублей;средства областного бюджета – 676,7 тысяч рублей |
| Система организации контроля за выполнением Программы | - администрация Федоровского муниципального района обеспечивает создание и функционирование системы планирования, учета и контроля хода выполнения программных мероприятий |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - реализация мероприятий Программы позволит обеспечить сохранение дорожной транспортной инфраструктуры района, формировать благоприятную сферу жизнедеятельности населения, увеличить протяженность участков автодорог, соответствующих нормативному состоянию |

**I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения**

**программными методами**

Федоровский муниципальный район является аграрным районом с численностью населения немногим более 20 тысяч человек. Существующая дорожно-транспортная сеть на 80 процентов находится в неудовлетворительном техническом состоянии и не соответствует потребностям экономики, социальной сферы и населения района, тормозит формирование рыночной инфраструктуры. Неудовлетворительное состояние автодорог снижает привлекательность проживания в районе, препятствует развитию (модернизации) социальной сферы района. В результате недостаточных инвестиций снизились объемы строительства и ремонта объектов инфраструктуры, в том числе автомобильных дорог, увеличился износ их основных фондов.

Необходимость разработки и реализации Программы обусловлена

необходимостью бюджетной поддержки сохранения и развития дорожной транспортной инфраструктуры района, для обеспечения устойчивого социально-экономического развития муниципальных образований района, повышения привлекательности проживания в районе.

Программа интегрируется с другими муниципальными программами, ориентированными на развитие отраслей экономики, инфраструктуры и социальной сферы района.

Таким образом, Программа носит системный межотраслевой характер, в ней конкретизируются целевые приоритеты развития района.

**ΙΙ. Основные цели и задачи Программы, сроки ее реализации**

Основная цель Программы - создание благоприятной сферы жизнедеятельности населения района, которая является одной из составляющих комплексного решения проблемы экономического и социального развития района. В Программе уделено внимание сохранению и ремонту транспортных коммуникаций для обеспечения повышения доступности объектов экономики, социальной сферы, отдыха и культурного наследия.

 Процесс реализации поставленной цели включает в себя решение задачи сохранения и развития дорожной транспортной сети района.

 Основной путь решения программных задач – приоритетная бюджетная поддержка развития и сохранения дорожно-транспортной сети муниципальных образований и района.

 Программа реализуется в 2016 году.

 При разработке мероприятий Программы основное внимание уделено минимизации затрат на их реализацию при одновременной ориентации на достижение максимального эффекта.

**ΙΙΙ. Система программных мероприятий**

 Система программных мероприятий состоит из мероприятий сферы дорожной деятельности, реализуемых на автомобильных дорогах общего пользования муниципальных образований и района.

 Перечень программных мероприятий приведен в Приложении 1 к Программе.

**ΙѴ. Ресурсное обеспечение Программы**

 Потребность в финансовых ресурсах на реализацию мероприятий Программы определена в объеме 8339,3 тыс. рублей.

 Основным источником финансирования Программы является муниципальные дорожные фонды муниципальных образований Федоровского муниципального района и муниципального дорожного фонда Федоровского муниципального района.

 Структура финансирования программных мероприятий следующая:

 - средства местных бюджетов - 7662,6 тыс.рублей;

 - средства областного бюджета - 676,7 тыс.рублей.

 Объем и структура бюджетного финансирования Программы подлежат уточнению в соответствии с реальными возможностями с учетом фактического выполнения программных мероприятий.

**Ѵ. Механизм реализации Программы**

 Программа частично предусматривает систему мер государственной поддержки.

 Инвестирование Программы будет осуществляться за счет средств муниципальных дорожных фондов муниципальных образований Федоровского муниципального района и муниципального дорожного фонда Федоровского муниципального района.

**ѴΙ. Управление реализации Программы и контроль**

**за ходом ее выполнения**

 Управление Программой и контроль за ходом реализации программных мероприятий осуществляет администрация Федоровского муниципального района.

**ѴΙΙ. Оценка эффективности социально-экономических последствий реализации Программы**

 Реализация Программы позволит продолжить формирование благоприятной сферы жизнедеятельности населения района, создание условий развития экономической и социальной сферы района, повысить привлекательность проживания в населенных пунктах района.

 Параметры: увеличение протяженности участков автодорог, соответствующих нормативному состоянию.

Верно: управляющий делами С.В. Исмаилова

 Приложение 1

 к муниципальной программе «Дорожная

 деятельность на территории Федоровского

 муниципального района в 2016 году»

**Перечень программных мероприятий в 2016 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Объем финансирования - всего, тыс.руб. | в том числе: |
| за счет средств муниципальных дорожных фондов, тыс.руб. | за счет средств областного бюджета, тыс.руб. |
| 1 | Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципальных образований Федоровского муниципального района и Федоровского муниципального района | 744,37 | 67,67 | 676,70 |
| 2 | Мероприятия по содержанию и паспортизации автомобильных дорог общего пользования муниципальных образований Федоровского муниципального района и Федоровского муниципального района, мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения, мероприятия по подготовке проектной, сметной документации, обеспечению строительного контроля | 7594,93 | 7594,93 | 0 |
|  | ИТОГО | 8339,30 | 7662,60 | 676,70 |